소규모학교 통폐합 대상교 선정 시뮬레이터

요구사항정의서 (v1.1)

작성일: 2026년 8월 13일 (v1.1 개정: 경기도 전역 확대·실제 UI 변경·신규 기능 등 구현 현황 반영)

작성: 연구위원 (kedi 프로젝트)

프로젝트: 소규모학교통폐합대상교선정

본 문서는 v1.0(2026-08-11 확정판)을 기반으로, 2026-08-12~08-13 실제 구현 과정에서 확정된 화면 로직 변경·신규 기능·데이터 범위 확대 내용을 반영한 개정판이다. 구현 세부 근거는 프로젝트 폴더의 의사결정_기록.md·통합테스트_시나리오.md를 따른다(12절 참조).

# 1. 문서 개요

본 문서는 "소규모학교 통폐합 대상교 선정 시뮬레이터" 웹 시스템 개발에 앞서, 사용자(연구위원)와의 논의를 통해 확정한 요구사항을 정리한 요구사항정의서이다. v1.0(2026-08-11)에서 11절에 명시된 미결 사항 6개는 전항목 확정되었으며, 이후 실제 구현(1차 MVP, Streamlit 기반)이 진행되면서 화면 로직·기능 범위가 v1.0 시점보다 구체화·확장되었다. 본 v1.1은 이러한 구현 현황을 반영한 개정판이다(주요 변경 사항은 12절 참조).

## 1.1 작성 근거자료

- 업로드 데이터 1: 2014~2024년 초중등학교 교육통계자료(CSV, 131,345행, 58개 컬럼)

- 업로드 데이터 2~5: 2025년/2026년 학년별·학급별 학생수(초/중) 스냅샷(xlsx, 학교 단위)

- 업로드 데이터 6: 「학령인구 감소 지역의 학교 입지 재편 방안: 공간 최적화 기반 접근」(한국교육개발원 수탁연구보고 CRR 2026, 김지우 외), 총 119쪽 전체 정독

- 웹 검색을 통해 검증한 통계: 기초자치단체 수(226개), 교육지원청 수(약 176~178개), 2025년 교육부 적정규모학교 기준 폐지 정책

- 카카오모빌리티 개발자 문서(길찾기/다중경유지 API) 확인 결과

- 실제 구현 로그: 프로젝트 폴더 의사결정_기록.md(2026-08-11~08-13, 항목 1~34), 통합테스트_시나리오.md(T1~T36), 진행상황_요약_공유용.md — 화면 동작·데이터 범위에 관한 서술은 이 실측 기록에 근거함

※ 프로젝트 지침에 따라 모든 통계 수치는 원자료 실측 또는 웹 검색 검증을 거쳤으며, 확인되지 않은 수치는 추정치임을 명시하고 임의로 단정하지 않았다.

# 2. 프로젝트 배경 및 목적

## 2.1 배경

통계청 장래인구추계에 따르면 국내 총인구는 2020년 5,184만 명에서 2070년 3,766만 명으로 감소하며, 6~21세 학령인구는 2020년 789만 명에서 향후 10년간 195만 명이 줄어 594만 명 수준이 되고 2070년에는 328만 명까지 하락할 것으로 전망된다(위 업로드 연구보고서 인용). 2026학년도 초등학교 취학예정 아동 수는 이미 30만 명 선이 무너진 29만 8천여 명으로 집계되었다.

이러한 학령인구 감소는 학교 외형 축소에 그치지 않고, 학급 편성 경직화·선택교과 운영 제약·순회교사 확대·소규모 학교 고정비 부담 심화 등 구조적 문제로 이어지고 있다. 2025년에는 교육부가 전국 단일 "적정규모학교" 숫자 기준을 폐지하고 시도교육청이 자체적으로 학교 규모 기준과 통합 절차를 마련하도록 자율성을 확대하였다(통합 인센티브: 초 75억 원, 중 130억 원, 3개교 통합 시 최대 400억 원). 즉 통폐합 판단 기준이 지역마다 달라질 수 있는 환경으로 바뀌었다.

## 2.2 목적

본 시스템은 (1) 최근 10년간 학생수 추이, (2) 학생 거주정보 기반 통학 이동시간(카카오 API 연동, 제한 이동시간 이내)이라는 두 가지 정량적 기준과, 공간최적화 기법(CPMP 모형)을 결합하여, 사용자가 지도 기반 화면에서 지역·학교를 선택하고 시뮬레이션을 실행하면 통폐합 후보교 조합과 그 영향을 데이터에 근거하여 확인할 수 있도록 지원하는 웹 시스템을 개발하는 것을 목적으로 한다.

## 2.3 대상 범위

- 학교급: 초등학교, 중학교 (고등학교는 1차 범위에서 제외 — 원자료의 고등학교 행은 교육지원청 정보가 부정확하여 시군구 단위 집계와 부합하지 않음)

- 지역 범위: 전국 (1차 개발·검증 단계는 경기도 연천교육지원청을 시범 지역으로 시작)

확정: (2026-08-11) 시범 지역은 경기도 연천교육지원청으로 확정. 보유한 국토정보플랫폼 500m 격자 인구 데이터가 경기도 31개 시군구 전체를 커버하며, 연천교육지원청은 초등학교 13개교 중 9개교(69%)가 소규모학교로 통폐합 시뮬레이션 검증에 가장 적합하다고 판단.

구현현황 갱신: (2026-08-12~08-13) 시범지역 검증 완료 후, 선택 가능 범위를 경기도 전역(31개 시군구, 2,050개교)으로 확대 완료했다. 학생수·학급/교사수·학생1인당 교육활동비·통학 이동시간(카카오모빌리티, 선택 지역 온디맨드 계산)·SGIS 행정경계 5종 데이터를 전부 실데이터로 연동했으며, 구 단위로 세분화된 대도시 8개 시(고양·부천·성남·수원·안산·안양·용인·화성)까지 포함해 전 지역 브라우저·데이터 검증을 완료했다(12절 참조).

# 3. 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 기초자치단체 | 시·군·자치구 단위의 지방자치단체. 전국 226개(위키백과 목록 기준, 2026-08-11 검증). |
| 교육지원청 | 시도교육청 산하 하급 교육행정기관으로, 학교 통폐합 등 학교 재편에 대한 실질적 관할권을 가짐. 전국 176개 내외로 공식 인용되나, 본 프로젝트 데이터(2025년 초·중 스냅샷) 실측치는 178개. |
| 소규모학교 | 학생 수가 일정 기준 이하인 학교. 2025년 교육부 정책 변경 이후 전국 단일기준이 폐지되어, 시도교육청이 자체 기준을 정함 — 본 시스템은 이 값을 하드코딩하지 않고 파라미터로 둠. |
| CPMP | Capacitated p-median Problem(수용력 제한 p-중위 문제). 수요지를 p개의 시설(학교)에 배정하되 시설별 수용 상한을 지키면서 총 가중 이동거리(시간)를 최소화하는 입지-배분 최적화 모형. 본 시스템 시뮬레이션 엔진의 근간(7절 참조). |
| 수요지 격자 | 국토교통부 국토정보플랫폼이 제공하는 500m×500m 격자 단위 공간. 격자별 초등학생 상주인구를 학생 거주정보의 최소 단위로 사용. |
| Y_j / X_ij | CPMP 모형의 결정변수. Y_j=1이면 학교 j가 존치(거점)됨을, X_ij=1이면 수요지 격자 i가 학교 j의 학구에 배정됨을 의미. |

# 4. 시스템 개요

## 4.1 사용자 및 인증

로그인 계정: ID kedi / PW [REDACTED] (사용자 제공, 현재 단일 공유계정으로 확정).

확정: (2026-08-11) 단일 시스템(공유계정) + 향후 역할기반 권한(role-based access control)을 추가할 수 있는 구조로 확정. 교육지원청별 개별 배포(멀티테넌시, 서버/DB 분리)는 176개 이상의 인스턴스를 개별 운영·갱신해야 하는 부담이 커 채택하지 않는다. 실제 계정 분리(RBAC 적용)는 3차로 이연한다(10절 로드맵 참조).

구현현황 갱신: (1차 MVP 구현) 별도 API 서버 없이 Streamlit 세션 상태로 로그인을 처리한다(9.1절 참조) — 인증 방식 자체(단일 공유계정)는 위 확정 사항과 동일하며, 구현 매체만 변경되었다.

## 4.2 전체 기능 흐름

사용자는 로그인 후 아래 6단계를 순서대로 진행한다. 각 단계의 상세 요구사항은 5절에 기술한다. (2단계 명칭은 2026-08-12 구현 과정에서 "학교 옵션 선택"→"지역 학교 현황"으로 변경되었다 — 5.2절 참조.)

| 단계 | 명칭 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기초자치단체 선정 | 지도 위에서 시·군·구를 클릭하여 분석 대상 지역 선택 |
| 2 | 지역 학교 현황 | 선택 지역의 초등학교·중학교 현황(학교급/설립구분 단일 선택 필터) 확인 — 개별 학교 선택 UI는 없으며, 5~6단계 시뮬레이션 후보는 항상 해당 지역·학교급 전체 |
| 3 | 학교현황 기본통계 | 선택 학교(들)의 최근 10년 학생수 추이 등 기본통계 및 경기도 평균 비교 표시 |
| 4 | 학생거주정보 선택 | 시뮬레이션에 사용할 학생 거주 데이터(격자 인구) 옵션 설정 |
| 5 | 시뮬레이션 실행 | CPMP 모형 기반 통폐합 후보 시뮬레이션 실행 |
| 6 | 결과 생성 | 통폐합 후보 조합, 학구 재배치, 통합 전후 비교, 예상 영향 통계 제시 |

## 4.3 지리적 스코프: 기초자치단체와 교육지원청의 관계

1차 지도 진입·선택 단위는 기초자치단체(시군구)로 한다. 시군구 행정경계는 표준 GIS 레이어가 풍부하고 사용자에게도 친숙한 단위이기 때문이다. 다만 통계 집계, 소규모학교 판정 기준, 통폐합 시뮬레이션의 파라미터 스코프는 교육지원청 단위로 둔다. 실질적인 통폐합 의사결정 권한이 시도교육청·교육지원청에 있고 기초자치단체에는 없기 때문이다.

교육지원청과 기초자치단체는 1:1 관계가 아니라 다대일 관계이다. 특별시·광역시는 여러 자치구가 교육지원청 하나를 공유하는 경우가 흔하다(예: 서울 강남서초교육지원청 = 강남구 + 서초구, 성북강북교육지원청 = 성북구 + 강북구). 반면 통폐합 이슈가 실제로 집중되는 농산어촌 지역(도 지역 시·군)은 대체로 1개 시/군 = 1개 교육지원청으로 거의 1:1에 가깝다.

화면 설계상, 사용자가 시군구를 선택하면 해당 시군구가 속한 교육지원청명을 함께 표시하고, 이후의 통계·기준·시뮬레이션은 해당 교육지원청 스코프로 자동 연동한다.

구현현황 갱신: 경기도 전역 확대 이후, 구 단위로 세분화된 대도시(고양·부천·성남·수원·안산·안양·용인·화성) 8개 시는 시군구(원구) 단위 선택 시 소속 구 전체 학교가 집계되도록 구현했다(예: 수원시 선택 시 4개 구 161개교 전체 집계).

# 5. 단계별 기능 요구사항

## 5.1 기초자치단체 선정 (지도)

사용자가 대한민국 전도(全圖) 위에서 분석하고자 하는 시·군·구를 클릭하여 선택한다.

### 화면 구성 요소

- 전국 지도, 시군구 경계 폴리곤 오버레이

- 시군구 클릭 시 하이라이트 및 해당 교육지원청명 팝업 표시

- 검색창(시군구명 직접 입력 이동)

### 데이터 소스

- 시군구 행정경계 GIS 데이터 — 통계청 SGIS(통계지리정보서비스) Open API

- 시군구 ↔ 교육지원청 매핑 테이블(업로드 xlsx의 "지역"·"교육지원청" 컬럼에서 구축, 검증 완료)

확정: (2026-08-11) 시군구 행정경계 폴리곤 데이터 출처는 통계청 SGIS(통계지리정보서비스) Open API로 확정. 로그인 후 무료 인증키 발급이 가능함을 확인.

구현현황 갱신: (1차 MVP 구현) 지도는 folium(Leaflet) 기반으로 구현했다(당초 검토했던 카카오맵 JS SDK 임베드 대신 채택, 9.1절 참조). 경기도 확대 이후 지역 선택을 지도 클릭이 아닌 인터랙티브 목록·검색으로 우선 구현했으며(항목24), 굵은 시군구 경계선 렌더링은 1·2·4·6단계 공통 함수로 정리했다(항목29).

## 5.2 지역 학교 현황 (구 "학교 옵션 선택")

선택된 기초자치단체 내 초등학교·중학교의 현황을 확인하는 화면이다. (2026-08-12 확정: 최초 설계였던 "분석 대상 학교를 사용자가 개별 선택"하는 방식은 제거하고, 이 화면은 순수 현황 확인용으로 전환했다 — 5~6단계 시뮬레이션의 CPMP 후보군은 2단계에서의 선택 여부와 무관하게 4단계에서 고르는 학교급 기준으로 해당 지역의 전체 학교를 항상 사용하며, 이 사실을 화면 캡션으로 명시한다.)

### 화면 구성 요소

- 학교급 필터(초등학교/중학교), 설립구분 필터(공립/사립/국립) — 라디오 버튼(단일 선택). 학교급 라디오는 4단계 CPMP 후보 선정 변수와 직접 연동되어, 2단계에서 고른 학교급이 4·5단계까지 하나의 값으로 이어진다(2026-08-12 확정).

- 필터링된 지역 내 학교 전체 목록(리스트) + 지도 마커(핀), 굵은 시군구 경계선 표시 — 목록/지도 상호 연동

- 소규모학교 여부 배지 표시(4절 파라미터 기준 적용)

### 데이터 소스

- 2025/2026년 학년별·학급별 학생수 xlsx (학교명, 학교코드, 설립구분, 학급수·학생수)

- 학교 위치 좌표(위경도) — 공공데이터포털 전국초중등학교위치표준데이터(한국교육시설안전원) + data.go.kr Open API(경기도 전역 확대분 2,037개교 보강, 항목24)

확정: (2026-08-11) 학교 좌표(위경도) 데이터 출처는 공공데이터포털 "전국초중등학교위치표준데이터"(한국교육시설안전원 제공, 매월 갱신)로 확정. 위도·경도 컬럼이 포함되어 있어 별도 지오코딩이 불필요함을 확인.

구현현황 갱신: (2026-08-12) 애초 설계는 사용자가 목록에서 개별 학교를 체크박스로 선택하는 방식이었으나, "학교선정하도록 하지 말고 지역 내 학교 현황을 보여주는 페이지를 거치고 시뮬레이션으로 가도록 한다"는 방향으로 전환되며 위와 같이 변경했다(의사결정_기록.md 항목25~26). 원본 정부 공시자료에 지역정보가 비어 있던 학교 7개교(용인·화성오산 소속)가 목록에서 누락되던 버그를 학교좌표-행정경계 대조로 보정했다(항목33).

## 5.3 학교현황 기본통계

선택된 학교(들)의 현황을 정량적으로 파악할 수 있도록 기본통계를 제시한다.

### 화면 구성 요소

- 최근 10년(2014~2024) 학년별·전체 학생수 추이 그래프

- 최신연도(2025/2026) 학급당 학생수, 학급수, 교사수, 교사1인당 학생수, 특수학급 현황 표

- 학생1인당 기본적교육활동비·학생1인당 선택적교육활동비 표시

- 동일 학교급 기준 경기도(광역시도) 평균값을 각 지표 아래 병기

- 동일 교육지원청 내 타 학교 대비 상대적 규모(백분위 등) 표시

- 소규모학교 판정 결과 및 적용된 기준값(파라미터) 명시

### 데이터 소스

- CSV(2014~2024) — 학생수·학급수 시계열

- xlsx(2025/2026) — 최신 상세 통계

- 2025년 학교회계/사립학교 교비회계 예·결산서 세출자료(초등 예산세출·중등 결산세출) — 학생1인당 교육활동비 산출용

※ (58개 컬럼, 연도별 스냅샷 구조인 CSV와 38/30개 컬럼, 학교 단위 최신 구조인 xlsx는 컬럼 체계가 달라 통합 시 매핑·정합성 검증 작업이 필요하다.)

확정: (2026-08-12) 사용자 요청으로 "교사1인당 학생수", "학생1인당 기본적/선택적교육활동비" 지표를 원안에 없던 항목으로 추가했다. 교육활동비는 학생수 자료와 동일 연도(2025년)로 연동해 산출한다.

구현현황 갱신: (2026-08-12) 교육활동비 지표는 최초 연동 시점에는 시범지역(연천군 19개교)만 매칭됐으나, 이는 school_dim이 경기도 전역으로 확대된 뒤 예산 ETL을 재실행하지 않은 데 따른 것으로 확인되어(항목32), ETL 재실행 후 경기도 전역 2,046/2,050개교(99.8%)로 매칭 범위를 넓혔다. 학급당 학생수·교사1인당 학생수 경기도 평균은 항상 경기도 전역 실측 가중평균이며, 교육활동비 평균은 예산자료가 확보된 학교 수 기준임을 캡션에 명시한다(항목31).

## 5.4 학생거주정보 선택

시뮬레이션(5단계)의 수요지 데이터로 사용할 학생 거주 분포를 설정한다.

### 화면 구성 요소

- 격자(500m×500m) 단위 학생 상주인구 지도 시각화(히트맵)

- 격자 데이터 갱신연도 선택(가능한 경우)

- 통학 이동시간 산정 기준시점(요일/시간대) 설정 — 선행연구는 특정 평일 통근시간대를 기준으로 사용

### 데이터 소스

- 국토교통부 국토정보플랫폼 500m×500m 격자 단위 초등학생 상주인구 데이터(경기도 전역 확보·연동 완료)

※ 개별 학생의 실제 주소는 사용하지 않는다. 격자 단위 집계 데이터를 사용함으로써 개인정보 이슈를 원천적으로 회피하며, 이는 참고 선행연구(KEDI, 2026)와 동일한 방식이다.

## 5.5 시뮬레이션 실행

CPMP 모형(7절)에 기반하여 통폐합 후보 조합을 계산한다. 상세 수식·파라미터는 7절을 참조한다.

### 화면 구성 요소

- 잔존 학교 수(p) 또는 통폐합 강도(%) 슬라이더

- 학교별 수용 상한(C̄_j) 파라미터 입력(기본값 1,080명, 사용자 조정 가능 — 7.3절 참고)

- 이동시간 제한(분) 입력 — 사용자가 애초에 제시한 "제한된 이동시간" 요구사항 반영

- 잔존 학교 수(p, 통폐합 비율%)별 예상 통학시간 분포를 사전 탐색 박스플롯으로 미리 제시 — 수용상한·이동시간 제한 없이 순수 최근접 배정 기준이므로 실제 시뮬레이션 결과와 다를 수 있음을 캡션으로 안내

- "시뮬레이션 시작" 버튼, 단계별(수요지·후보 구성 → CPMP 연산 → 통합 전 기준선 계산 → 완료) 진행률 게이지바, 해가 존재하지 않는 경우의 안내 메시지

### 데이터 소스

- 4단계 확정 학생거주 데이터, 학교별 좌표, 카카오모빌리티 API 이동시간 행렬(d_ij) — 선택 지역 온디맨드 계산

※ 1차 버전은 통폐합 후보지(Y_j)를 기존 현존 학교로만 한정한다. 신설·이전 학교의 신규 후보 부지(임의 좌표)까지 고려하는 기능은 후속 버전에서 단계적으로 확장한다(2026-08-11 확정).

구현현황 갱신: (2026-08-12) 사전 탐색 박스플롯·진행률 게이지바는 원안(v1.0)에 없던 신규 기능이다(의사결정_기록.md 항목28·30).

구현현황 갱신: (2026-08-13) 대도시(격자×학교 후보 쌍 5,000쌍 초과 지역)에서는 사전 탐색 박스플롯이 자동 계산 시 응답 지연을 유발할 수 있음을 화성시(106개교, 41,340쌍)에서 실측(40초 이상 무응답) — 임계값 초과 시 자동 계산 대신 사용자가 직접 실행하는 버튼으로 전환했다(항목33). 실제 "시뮬레이션 시작"은 이동시간 제한이 후보를 충분히 좁혀 대도시에서도 수 초 내 완료됨을 확인했다(화성시 실측 5.4초, 용인시 실측 약 8초 — 항목33·34).

## 5.6 결과 생성

시뮬레이션 결과를 지도·표·그래프 형태로 제시하고, 필요시 보고서 형태로 내보낼 수 있도록 한다.

### 화면 구성 요소

- 통폐합 후 거점학교(Y_j=1) 및 폐교 대상 학교 지도 표시(색상 구분), 굵은 기초자치단체 경계 표시, 마커 크기는 학교별 배정 학생수에 비례

- 재배치된 학구 경계(X_ij 결과) 시각화

- 통합 전/후 비교: 학교 수·학교당 평균 학생수·총 가중 통학시간·평균 통학시간을 통합 전(현재 상태, 수용상한·이동시간 제한 없는 순수 최근접 배정 기준선)과 통합 후(시뮬레이션 결과)로 나란히 제시

- 학교별 통합 후 예상 학생수, 통학시간 분포(평균/최대), 예상 교원수(보조식 활용, 7.5절)

- 결과표 "구분" 컬럼은 존치(거점학교)/폐교대상 2분류에, 존치이지만 배정 학생이 0명인 학교를 "존치(배정 학생 없음)"으로 별도 구분한 3분류를 사용하며, 해당 사례 발생 시 원인(Σ Y_j=p 등식 제약) 안내문을 표시

- 시나리오 비교(p값을 달리한 여러 결과 비교) 기능

- 결과 내보내기(PDF/Excel)

### 데이터 소스

- 5단계 시뮬레이션 산출물

※ 선행연구 사례(거창군)처럼 수용력 제약으로 인해 특정 시나리오에서 해가 존재하지 않을 수 있다. 이 경우 오류가 아니라 "해당 조건에서는 통폐합 불가"라는 정상적인 결과로 안내해야 한다(7.6절 참조).

구현현황 갱신: (2026-08-12) "통합 전후 비교" 섹션은 사용자가 "통폐합됐다면 좋아진 것은 무엇인가?"라고 지적해 원안(v1.0)에 없던 항목으로 신규 추가했다(항목27). "존치(배정 학생 없음)" 3분류 표현과 지도 마커 크기·굵은 경계선 반영도 이 시기에 함께 구현했다(항목26·28).

# 6. 데이터 요구사항

## 6.1 보유 데이터

| 파일 | 구조 | 주요 용도 |
| --- | --- | --- |
| 2014~2024 초중등학교 교육통계자료.csv | 131,345행 × 58컬럼, cp949 인코딩, 연도별×학교별 스냅샷 | 10년 추이 통계(5.3단계) |
| 2025/2026년 학년별·학급별 학생수(초/중).xlsx | 학교 단위 행, 38/30컬럼(학년별 학급수/학생수/학급당학생수 등) | 최신 기본통계(5.3단계), 소규모 판정 |
| 2025년 학교회계/사립학교 교비회계 예·결산서 세출자료(초/중) | 학교 단위 행, 전국 범위(초등 예산세출·중등 결산세출) | 학생1인당 교육활동비(5.3단계) — 경기도 전역 2,046/2,050개교 매칭 |

## 6.2 외부 연동 데이터

| 데이터 | 용도 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 시군구 행정경계 GIS(폴리곤) | 1·2·4·6단계 지도 표시 | 확정·연동 완료 — 통계청 SGIS(통계지리정보서비스) Open API |
| 학교 좌표(위경도) | 2단계 지도 마커, 이동시간 계산 | 확정·연동 완료 — 공공데이터포털 전국초중등학교위치표준데이터 + data.go.kr Open API(경기도 확대분 보강) |
| 500m×500m 격자 학생 상주인구(국토정보플랫폼) | 4단계 학생거주정보 | 확보·연동 완료(경기도 전역) |
| 카카오모빌리티 길찾기/다중경유지 API | 이동시간 행렬(d_ij) 산출 | 키 발급·연동 완료(자동차 기준, 대중교통 미지원, 경유지 최대 30개) — 선택 지역 온디맨드 계산 방식으로 구현 |

## 6.3 데이터 검증 원칙

프로젝트 지침에 따라 시스템에 반영되는 모든 통계·기준값은 반드시 원자료 실측 또는 공신력 있는 출처 확인을 거친 후 반영한다. 확인되지 않은 수치를 추정·단정하여 시스템에 하드코딩하지 않으며, 출처가 다르거나 시점에 따라 달라질 수 있는 값(예: 교육지원청 개수)은 실측치와 공식 인용치를 함께 표기한다.

# 7. 알고리즘 요구사항 (시뮬레이션 엔진)

## 7.1 채택 모형 및 출처

본 시스템의 시뮬레이션 엔진은 「학령인구 감소 지역의 학교 입지 재편 방안: 공간 최적화 기반 접근」(한국교육개발원 수탁연구보고 CRR 2026)에서 사용된 CPMP(Capacitated p-median Problem, 수용력 제한 p-중위 문제) 모형을 채택한다. 원 연구는 R의 lpSolve 패키지(혼합정수선형계획법)로 이를 구현하였다.

## 7.2 모형 정의

변수 정의(원 연구 66쪽 기준):

i  = 수요지 격자

j  = 초등학교(또는 중학교)

a_i = 수요지 i의 학생 수

d_ij = 수요지 i와 학교 j 간의 네트워크 시간거리(카카오 API 산출)

p  = 잔존시킬 학교 수

C̄_j = 학교 j의 최대 수용 가능 학생 수

Y_j ∈ {0,1} : 학교 j 존치 여부(1=존치)

X_ij ∈ {0,1} : 수요지 i가 학교 j 학구에 포함 여부

목적함수 및 제약조건(원 연구 67쪽 기준):

minimize  Σ_i Σ_j  a_i · d_ij · X_ij

제약1)  Σ_j X_ij = 1              ∀i   (수요지는 반드시 학교 1곳에만 배정)

제약2)  X_ij ≤ Y_j                ∀i,j (폐교된 학교엔 배정 불가)

제약3)  Σ_j Y_j = p                     (잔존 학교 수를 p로 고정)

제약4)  Σ_i a_i · X_ij ≤ C̄_j · Y_j  ∀j  (학교별 수용 상한 제약)

제약5)  X_ij ∈ {0,1}              ∀i,j

제약6)  Y_j ∈ {0,1}               ∀j

※ 제약4가 일반 p-median 모형과 구별되는 CPMP의 핵심 차별점으로, 통학 효율성만 추구할 때 발생할 수 있는 특정 학교로의 과밀 배정을 방지한다.

## 7.3 파라미터 운영 정책

- 수용 상한(C̄_j): 원 연구는 전 학교 동일값 1,080명을 사용(선행연구 최대 적정규모 + 사례지역 내 실측 최대교 규모 참고). 본 시스템은 이를 고정값이 아닌 파라미터로 제공하며, 기본값 1,080명을 사용자가 지역 여건에 맞게 변경할 수 있도록 한다. (2026-08-11 확정: 지역·학교급별 별도 초기값을 두지 않고 1,080명 단일 기본값을 유지하며, 필요 시 사용자가 조정하는 방식으로 확정)

- 잔존 학교 수(p) 또는 통폐합 강도: 사용자가 5단계 화면에서 직접 설정.

- 이동시간 제한: 사용자가 5단계에서 설정한 제한시간을 초과하는 (i, j) 조합은 X_ij 후보에서 사전 제외하는 방식으로 반영(선행연구에는 명시적 이동시간 상한 제약이 없었으나, 사용자가 애초에 요구한 "제한된 이동시간" 요건을 반영하기 위해 본 시스템에서 추가하는 확장). (2026-08-12 확정: 특정 수요지에 이동시간 제한 내 도달 가능한 학교가 하나도 없으면, 해당 수요지만 제외한 부분해를 계산하지 않고 전체 시나리오를 불능해로 처리한다 — 7.6절 참조.)

## 7.4 후보지(Y_j) 범위 및 확장 로드맵

1차 버전: 후보지를 기존 현존 학교로 한정한다(원 연구와 동일). 이는 구현 복잡도를 낮추고 검증된 방법론을 그대로 적용하기 위함이다.

후속 버전: 신설·이전 학교의 신규 후보 부지(기존 학교 좌표 외의 임의 좌표, 예: 학생 분포 중심지·유휴부지)를 Y_j 후보 집합에 추가하는 확장을 단계적으로 진행한다(2026-08-11 확정). 원 연구도 이를 명시적 한계로 지적하며 후속 과제로 제언하였다.

## 7.5 보조 산출식: 통합 후 예상 교원 수

원 연구는 학생수와 교사수의 관계를 비선형회귀(멱함수)로 추정하였으며, 6단계 결과 화면에서 통폐합 시나리오별 예상 교원 배치 규모를 보조적으로 제시하는 데 활용할 수 있다.

ŷ = 1.74 · x^0.511     (y=교사수, x=학생수, R²=0.928, 원 연구 84쪽)

## 7.6 예외 처리

수용력 제약으로 인해 특정 파라미터 조합(예: 과도하게 낮은 p값)에서는 실행 가능한 해가 존재하지 않을 수 있다(원 연구의 거창군 사례에서 실제 확인됨 — 90% 폐교 시나리오에서 최적해 도출 불가). 본 시스템은 이를 시스템 오류가 아닌 정상적인 결과 케이스로 처리하고, 사용자에게 원인과 조정 방향을 안내한다. 2026-08-12 확정: 실행 가능한 해가 없는 원인은 두 가지다 — (1) 수용 상한 초과(잔존 학교들의 총 수용 가능 인원이 배정 대상 학생 수보다 적음), (2) 이동시간 제한 내에 어느 학교에도 도달할 수 없는 수요지 존재. 두 경우 모두 "목적함수를 찾을 수 없습니다"라는 동일한 안내 문구로 사용자에게 원인과 조정 방향(수용 상한 상향, p 조정, 이동시간 제한 완화)을 제시하며, 5단계 화면에 머물러 즉시 재시도할 수 있도록 한다. 대도시 규모(예: 용인시 p=104)에서도 이 정책이 의도대로 작동함을 실측 확인했다(항목34).

## 7.7 모형의 한계 (원 연구에서 명시된 사항, 본 시스템에도 동일 적용)

- 분석 공간 범위가 시군구 단위로 한정되어 행정구역을 넘는 광역 학구 조정은 반영되지 않는다.

- 이동시간·수용력 제약만 반영하며, 학생·학부모의 학교 선호(교육과정, 평판, 생활지도 환경 등)는 반영되지 않는다.

- 이동시간은 자동차 기준 산출값으로, 실제 스쿨버스 운행시간과는 차이가 있을 수 있다. (2026-08-11 확정: 1차 MVP에서는 보정계수를 적용하지 않고 카카오 API 자동차 기준 시간을 그대로 사용하며, 이는 알려진 한계로 남겨두고 2차 이후 재검토한다.)

# 8. 비기능 요구사항

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 개인정보보호 | 학생 개별 식별정보(성명, 주소 등)는 시스템에 저장·처리하지 않는다. 거주정보는 격자 단위 집계값만 사용한다. |
| 보안 | 로그인 인증 필수(현재 단일 계정). 향후 역할기반 접근제어(RBAC) 확장 여지를 두는 구조로 설계. |
| 데이터 정확성 | 모든 통계·기준값은 원자료 검증을 거치며, 하드코딩된 임의 수치를 사용하지 않는다(6.3절 참조). |
| 확장성 | 교육지원청별 파라미터(수용상한 등), 후보지 범위(7.4절) 등 향후 확장 가능하도록 설정값을 코드가 아닌 데이터/설정으로 관리한다. |
| 성능 | 대규모 지역(격자 수·학교 수가 많은 대도시)에서도 연산이 합리적 시간 내 완료되도록 한다. 이동시간 제한이 CPMP 후보를 충분히 좁혀 대도시(화성시 106개교)에서도 실제 시뮬레이션은 수 초 내 완료됨을 실측했다(항목33). 다만 이동시간 제한이 없는 보조 탐색 기능(사전 박스플롯)은 후보 쌍 수 임계값(5,000쌍)을 넘으면 자동 계산 대신 수동 트리거로 전환한다(5.5절 참조). |
| 브라우저 호환성 | 최신 Chrome/Edge 기준 지원. |

# 9. 기술 스택 제안

| 영역 | 프로덕션 목표(승인 후 전환 시 적용) |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | React 기반 SPA, 카카오맵 JS SDK(지도), 차트 라이브러리(추이 그래프) |
| 백엔드 | Node.js(Express) 또는 Python(FastAPI) — 최적화 솔버 연동 편의성 고려 시 Python 계열 권장 |
| 최적화 솔버 | CPMP(MILP)를 위한 오픈소스 솔버, 예: Python PuLP/OR-Tools, 또는 원 연구와 동일한 R lpSolve 연동 |
| 데이터베이스 | 관계형 DB(PostgreSQL) + PostGIS 확장(공간 데이터·격자·경계 폴리곤 처리) |
| 외부 API | 카카오맵(지도 표시), 카카오모빌리티 길찾기/다중경유지 API(이동시간 행렬) |
| 배포/호스팅 | 클라우드 환경(추후 협의) |

※ 기술 스택은 제안이며, 사용 가능한 인프라·라이선스·내부 규정에 따라 조정될 수 있다.

2026-08-11 결정: 위 표는 승인 후 진입하는 프로덕션 단계의 목표 스택이다. 최종보고회(간트차트 기준 8/29)까지 진행하는 1차 MVP는 로컬에 PostgreSQL 환경이 없는 상태에서 19일 일정 내 React+FastAPI+DB 3단 구조를 갖추는 것보다 데이터·알고리즘 검증과 발표용 시연에 집중하기 위해, 아래와 같이 별도의 임시 스택으로 구현했다(근거: 의사결정_기록.md 2026-08-11 "기술스택 전략 전환" 항목).

## 9.1 1차 MVP(2026-08-11~08-29) 실제 구현 스택 — 임시

| 영역 | 1차 MVP 구현(임시) |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | Streamlit 단일 파이썬 앱(로그인+6단계 위저드), 지도는 folium(Leaflet)+SGIS 경계 GeoJSON — 당초 검토했던 카카오맵 JS SDK 임베드 대신 채택 |
| 백엔드 | 별도 API 서버 없음 — Streamlit 프로세스 내에서 세션 상태로 직접 처리 |
| 최적화 솔버 | Python PuLP(CBC) — 프로덕션 목표와 동일(변경 없음) |
| 데이터베이스 | DB 미사용 — data/processed/*.csv, data/raw/*.csv를 파일로 직접 로드(적재 보류, 1차 MVP 의도적 설계결정) |
| 외부 API | 통계청 SGIS Open API(행정경계, 연동 완료) · 카카오모빌리티 길찾기 API(이동시간 행렬, 연동 완료) — 카카오맵 JS SDK(지도 렌더링)는 1차 MVP에서 미사용 |
| 배포/실행 | 로컬 실행(streamlit run), 최종보고회 시연용 — 승인 시 프로덕션 스택으로 전환 후 Lovable 클라우드와 연계 |

구현현황 갱신: (2026-08-13 기준) 데이터 소스 5종(학생수 통계·학교좌표·격자인구·카카오모빌리티 이동시간·SGIS 행정경계)이 경기도 전역(2,050개교) 범위로 연동 완료되었고, 구 단위 대도시 8개 시를 포함한 전 지역 검증까지 마쳤다(12절 참조). db/schema.sql, backend/etl/load_school_stats.py 등 프로덕션용으로 준비했던 산출물은 폐기하지 않고 프로덕션 전환 시점까지 보존한다. 남은 작업은 최근 코드 변경분의 git 커밋이다.

# 10. 개발 로드맵

| 구분 | 범위 |
| --- | --- |
| 1차(MVP) | 로그인 → 시군구 지도 선택 → 지역 학교 현황 → 기본통계(10년 추이) → 격자기반 거주정보 표시 → CPMP 시뮬레이션(기존 학교만 후보) → 결과 표시. 경기도 전역 검증 완료. |
| 2차 | 신설·이전 학교 신규 후보지 확장(7.4절), 결과 내보내기(PDF/Excel) 고도화, 이동시간 보정계수 재검토(7.7절). |
| 3차(협의 필요) | 역할기반 접근제어(교육지원청별 권한 분리) 적용 여부는 4.1절 결정에 따름. 전국 확대 적용. |

# 11. 미결 사항 처리 결과 (2026-08-11 전항목 확정)

| 번호 | 항목 | 내용 | 관련 절 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 배포/권한 구조 | 확정: 단일 시스템(공유계정) + 향후 RBAC 확장 가능 구조로 유지, 실제 계정 분리는 3차로 이연 | 4.1 |
| 2 | 시범 지역(파일럿) 범위 | 확정: 경기도 연천교육지원청 시범 운영 후 2026-08-12~13 경기도 전역(2,050개교)으로 확대 완료 | 2.3 |
| 3 | 시군구 행정경계 GIS 데이터 출처 | 확정: 통계청 SGIS(통계지리정보서비스) Open API — 연동 완료 | 6.2 |
| 4 | 학교 좌표(위경도) 데이터 출처 | 확정: 공공데이터포털 전국초중등학교위치표준데이터 + data.go.kr API — 연동 완료 | 6.2 |
| 5 | 수용 상한(C̄_j) 초기 기본값 | 확정: 1,080명 단일 기본값 유지, 사용자 조정 가능 | 7.3 |
| 6 | 이동시간 보정계수 | 확정: 1차 MVP는 미적용, 2차 이후 재검토 | 7.7 |

# 12. 구현 현황 업데이트 (2026-08-12~08-13)

v1.0 확정(2026-08-11) 이후 실제 구현이 진행되며, 사용자 피드백과 브라우저 검증을 통해 아래 항목들이 추가·변경되었다. 세부 경위와 코드 위치는 프로젝트 폴더 의사결정_기록.md의 해당 항목 번호를 참조한다.

| 구분 | 내용 | 근거(의사결정_기록.md) |
| --- | --- | --- |
| 데이터 범위 확대 | 선택 가능 지역을 시범지역(연천군)에서 경기도 전역(31개 시군구, 2,050개교)으로 확대. 데이터 5종 전부 실데이터 연동. | 항목 23·24 |
| 2단계 화면 재정의 | "학교 선택"을 "지역 학교 현황"으로 전환(선택 UI 제거, 순수 현황 확인). 학교급·설립구분 필터를 다중선택에서 라디오(단일선택)로 변경. | 항목 26·27 |
| 6단계 신규 기능 | "통합 전후 비교" 섹션 추가, 결과 지도 개선(학교 규모 반영 마커 크기, 굵은 경계선), "존치(배정 학생 없음)" 3분류 표현. | 항목 20·26·27·28 |
| 5단계 신규 기능 | 잔존 학교 수별 통학시간 분포 사전 탐색 박스플롯, 단계별 진행률 게이지바 추가. | 항목 28·30 |
| 3단계 신규 지표 | 경기도 평균값 병기(학급당 학생수·교사1인당 학생수·교육활동비). | 항목 21·31 |
| 버그 수정 (3건) | ① 지역정보 결측 학교 7개교 목록 누락, ② 대도시 사전탐색 그래프 자동계산 성능 지연(임계값 초과 시 수동 트리거 전환), ③ 경기도 확대 후 예산 ETL 미재실행으로 인한 교육활동비 매칭 범위 축소. | 항목 32·33 |
| 대도시 검증 | 구 단위로 세분화된 대도시 8개 시(고양·부천·성남·수원·안산·안양·용인·화성) 전 지역 데이터·브라우저 검증 완료. | 항목 33·34 |

※ 위 표에 반영된 코드 변경 중 항목33에서 발견·수정한 버그 2건은 2026-08-13 기준 아직 git 커밋 전 상태이며(다음 작업), 통합테스트_시나리오.md에는 T1~T36 시나리오가 문서화되어 있다.

# 13. 참고자료 및 출처

- 업로드 데이터: 20142024_초중등학교_교육통계자료.csv 외 4종 (사용자 제공, 2026-08-11)

- 「학령인구 감소 지역의 학교 입지 재편 방안: 공간 최적화 기반 접근」, 한국교육개발원 수탁연구보고 CRR 2026, 김지우 외 (사용자 제공, 전체 정독)

- 대한민국의 기초자치단체 목록, 위키백과

- "교육부, 적정규모학교 기준 폐지…소규모학교 통합·혁신에 최대 400억 지원", 이투데이

- 카카오모빌리티 개발자 문서 — 다중 경유지 길찾기(Directions API)

- 통계청 SGIS(통계지리정보서비스) Open API

- 공공데이터포털 "전국초중등학교위치표준데이터"(한국교육시설안전원) · data.go.kr Open API(tn_pubr_public_elesch_mskul_lc_api)

- 프로젝트 실측 구현 기록: 의사결정_기록.md, 통합테스트_시나리오.md, 진행상황_요약_공유용.md (프로젝트 폴더 소재, 2026-08-11~08-13)